# 产品发布评审会议议程

会议时间：2026-09-10 14:00 - 16:00

会议地点：总部 3 号会议室

主持人：李强（产品负责人）

参会人：产品组、研发组、运维组、市场组

# 一、议程安排

14:00 - 14:10　会议目标与议程说明　（主持人）

14:10 - 14:35　V2.0 版本功能验收结论　（产品组）

14:35 - 15:00　压测结果与线上容量评估　（研发组）

15:00 - 15:20　灰度发布范围与回滚预案　（运维组）

15:20 - 15:40　发布物料与对外通稿确认　（市场组）

15:40 - 16:00　风险确认与行动项分配　（全体）

# 二、需要提前准备的材料

V2.0 功能验收报告

压测报告与容量评估表

灰度发布方案与回滚预案

对外通稿初稿

# 三、评审结论

V2.0 按期发布，灰度比例首日 10%，第三日全量。

压测未达标的报表导出接口拆分为异步任务，发布前完成。

对外通稿由市场组在发布前一日 18:00 前定稿。

# 四、待确认风险

报表导出改造涉及三个服务，联调时间紧张。

灰度期间需要值班同学盯盘，人力尚未排定。